|  |
| --- |
| **14 OCAK 2017 TARİHLİ VE 29948 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ELAZIĞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI.**  **(BİN TL)** |
| **Sıra No** | **Sektörü** | **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **İşin Baş-Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | **Toplam Harcama** | **2017 Yılı****Ödeneği** | **Proje Sahibi Kuruluş** |
| **1** |  | 1991A010210 | **Kuzova Pompaj Sulaması (DAP)** | Elazığ | 1991-2022 | 497.589 | 145.920 | 5.000 | **DSİ 9. Bölge Müdürlüğü** |
| **2** | **Tarım** | 2012A010120 | **Kanatlı (DAP) Depolama (43,9 hm3),Sulama (7.092 ha)** | Elazığ | 2012-2020 | 279.461 | 82.713 | 20.000 |
| **3** | 2017A010120 | **Uluova 1. Merhale Sulaması (DAP)** | Elazığ | 2017-2019 | 270.000 | 0 | 100 |
| **4** | 2013A050080 | **Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (DAP)** | Muş- Elz.-Bingöl | 2013 - 2019 | 1.343 | 125 | 420 |
| **5** | 2012A050190 | **Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (DAP)** | Elazığ | 2012-2018 | 122.838 | 53.392 | 30.680 | **Orman Bölge Müdürlüğü** |
| **TOPLAM** | **1.171.231** | **282.150** | **56.200** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Enerji** | 2006D010050 | **Keban HES Rehabilitasyon İşleri** | Elazığ | 2006–2022 | 250.000 | 108.000 | 40.000 | **EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü** |
| **2** | 2011D030170 | **Karakoçan 380 TM (DAP)** | Elazığ | 2011–2017 | 29.000 | 20.000 | 9.000 | **TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü** |
| **3** | 2016D000400 | **Uzaktan Eğitim Sistemi** | Ank-Elz-İst-İzm | 2016-2018 | 8.000 | 20 | 6.000 |
| **TOPLAM** | **287.000** | **128.020** | **55.000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ulaştırma** | 1991E040120 | **Keban-Arapgir-Divriği Ayr. (DAP)** | Svs-Mlty-Elz | 1991-2020 | 396.542 | 332.171 | 6.425 | **Karayolları Genel Müdürlüğü** |
| **2** | 1993E040860 | **Elazığ - Malatya Devlet Yolu (DAP)** | Elazığ, Malatya | 2003-2020 | 237.154 | 60.497 | 1.285 |
| **3** | 1993E040860 | **Elazığ - Bingöl Yolu (DAP)**  | Bingöl, Elazığ | 2003-2020 | 339.005 | 79.492 | 12.850 |
| **4** | 2006E040540 | **Elazığ Maden 9.Böl. Hd. Yolu** | Elazığ | 2006-2020 | 136.629 | 15.920 | 1.285 |
| **5** | 2010E010090 | **Palu, Genç, Muş Demiryolu Deplasmanı (DAP) (Elazığ yatırımı)**  | Muş- Elz.-Bingöl | 2010-2018 | 1.880.809 | 1.336.881 | 150.000 | **TCDD** |
| **TOPLAM** | **2.990.139** | **1.824.961** | **171.845** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Konut** | 2013G000040 | **Afet Konutları** | Elazığ-Bingöl | 2013-2017 | 5.100 | 4.600 | 500 | **İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü** |
| **2** | 2015G000240 | **Lojman Yapımı (30 Konut)** | Elz-A.yaman-D.bakır | 2015-2018 | 32.246 | 17.636 | 11.000 | **İl Emniyet Müdürlüğü** |
| **TOPLAM** | **37.346** | **22.236** | **11.500** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Eğitim** | 2017H030700 | **Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)** | Elazığ | 2017-2017 | 100 | 0 | 100 | **Fırat Üniversitesi Rektörlüğü** |
| **2** | 1985H030050 | **Kampüs Altyapısı (DAP)** | Elazığ | 1985-2018 | 93.000 | 85.769 | 4.000 |
| **3** | 2010H032070 | **Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)** | Elazığ | 2010-2019 | 88.000 | 53.639 | 16.000 |
| **4** | 2017H030710 | **Muhtelif İşler (DAP)** | Elazığ | 2017-2017 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| **5** | 2017H030720 | **Yayın Alımı (DAP)** | Elazığ | 2017-2017 | 900 | 0 | 900 |
| **6** | 2016H051030 | **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)** | Elazığ | 2016-2017 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| **TOPLAM** | **190.000** | **139.408** | **29.000** |  |

|  |
| --- |
|   |

|  |
| --- |
| **14 OCAK 2017 TARİHLİ VE 29948 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ELAZIĞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI.**  **(BİN TL)** |
| **Sıra No** | **Sektörü** | **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **İşin Baş-Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | **Toplam Harcama** | **2017 Yılı****Ödeneği** | **Proje Sahibi Kuruluş** |
| **1** | **Sağlık** | 2016I000191 | **Onkoloji – Hematoloji Hastanesi** | Elazığ | 2016-2018 | 21.500 | 0 | 10.000 | **Fırat Üniversitesi** |
| **2** | 2017I000260 | **Muhtelif İşler (DAP)** | Elazığ | 2017-2017 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| **TOPLAM** |  |  | **29.500** | **0** | **18.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Diğer Kamu Hizmetleri** | 2010K05000 | **Elazığ İçmesuyu Projesi (DAP)** | Elazığ | 2010-2019 | 402.479 | 61.377 | 50.000 | **DSİ 9. Bölge Müdürlüğü** |
| **2** | 2016K080040 | **Belediyelerin Sosyal Donatı İhtiyacının Tespiti ve Desteklenmesi (DAP)** | DAP Bölgesi | 2016-2018 | 2.000 | 0 | 1.000 | **DAP Bölge Kalkınma İdaresi Bşk** |
| **3** | 2016K170210 | **Doğa Bilim Kampları** | DAP Bölgesi | 2016-2017 | 502 | 0 | 502 |
| **4** | 2017K120300 | **Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri** | Elazığ | 2017-2017 | 1.354 | 0 | 1.354 | **Fırat Üniversitesi** |
| **5** | 2009K130060 | **Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (DAP) İl müdürlük binası** | Elazığ | 2014-2019 | 23.710 | 0 | 4.310 | **Sosyal Güv. Kur. Bşk.** |
| **6** | 2016K50060 | **Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu (DAP)** | Elazığ | 2016-2018 | 33.000 | 0 | 25.000 | **Cumhuriyet Başsavcılığı** |
| **TOPLAM** | **463.045** | **61.377** | **82.166** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **İmalat Sektörü** | 2016C010070 | **Gıda Kont. Lab. Müd.Etüt-Proje- makina-Teçhizat-İnşaat** | Elazığ | 2016 - 2019 | **6.500** | **0** | **2.500** | **Elazığ İl Gıda Kont. Lab.** |
| **GENEL TOPLAM**  | **5.174.761** | **2.458.152** | **426.211** |  |